Разработка инструментария оценки

инновационных научно-технических проектов

Шерешева М.Ю., Горлачева Е.Н., Андрианов Г.Д.

Аннотация

В современных условиях технологическими лидерами становятся те предприятия, которые способны продемонстрировать развитие научно-технологического прогресса и инновационной деятельности, а также внедрять результаты интеллектуальной деятельности в производство и коммерциализировать новейшие разработки. Однако далеко не все научно-технические идеи или исследования могут привести к разработке реально востребованного и конкурентоспособного высокотехнологичного продукта. Оценка развития инновационных научно-технических проектов и их готовности для коммерциализации с целью повышения ее эффективности и качества стоит на повестке дня большинства предприятий и организаций, участвующих в инновационной деятельности. На данный момент распространена практика применения отдельных метрик оценки готовности технологий, однако почти полностью отсутствует формализованная система оценки готовности проекта. Отсутствие такого инструментария на данный момент осуществляется за счет привлечения высококвалифицированных специалистов, что представляет собой крайне трудоемкий, затратный и субъективный процесс. В этой связи необходима разработка инструментария, в котором сводится к минимуму субъективность экспертной оценки.

В середине 1970-х годов ХХ века национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утвердило концепцию «Уровни готовности технологий» (technology readiness levels – TRL). Первоначально, шкала уровней готовности технологий, разработанная С. Садином, состояла из 6-7 уровней. Классический вид концепции уровней готовности технологий со шкалой из 9 уровней был утвержден в 1995 году.

В современной литературе представлены десятки различных практических вариантов применения метода TRL для разных организаций, промышленных компаний, государственных ведомств, национальных и международных фондов. Все это говорит о гибкости данного подхода и возможности адаптации к конкретной среде. Однако, в рамках разработки инструментария оценки и мониторинга портфеля научно-технологических проектов использование классической концепции TRL не представляется возможным ввиду нетривиальности подходов к управлению научно-технологическими проектами. В этой связи разработаем модифицированную концепцию уровня готовности технологий.

Целью настоящей работы является разработка инструментария мониторинга научно-технологических проектов на основе модифицированной концепции уровней готовности.

Полученные результаты заключаются в повышении эффективности управления научно-технологическими проектами. Отличительная черта разработанного инструментария заключается в использовании концепции оценки уровней готовности, помогающей построить количественную оценку.

Практическое использование разработанного инструментария позволит лицу, принимающему решения в рамках проектного менеджмента вырабатывать своевременные корректирующие решения, выявлять разрывы цепочек инновационного цикла на уровнях готовности проекта, определять узкие места, влияющие на итоговую оценку по всему проекту.

Предложенный инструментарий обладает признаками научной новизны, поскольку в отличие от традиционного подхода позволяет получить количественные оценки. Инструментарий  был апробирован на ряде научно-технических проектов высокотехнологичных предприятий.

Ключевые слова: научно-технологические проекты, мониторинг, уровень готовности технологий.